Sobków 02.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-1/2020

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” realizowanego przez Gminę Sobków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

I. Zamawiający:

GMINA SOBKÓW/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE z siedzibą: ul. Rzeczna 8, 28-305 Sobków, NIP: 6561476157, REGON: 290337045

II. Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń na potrzeby prowadzenia świetlic środowiskowych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - prace adaptacyjne w zakresie przystosowania wyznaczonych sal w budynkach w Sobkowie i Brzegach na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej. Szczegółowy opis, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania  opisany został w dołączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5. Wykonawca musi wycenić wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części.

Część 1 Wykonanie prac adaptacyjnych w celu przystosowania sal do świetlicy środowiskowej 
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowości Brzegi

REMONT SALI NR 4 – 36m²

- Remont ścian i sufitów

- Remont instalacji elektrycznej

- Przygotowanie do montażu nawierzchni podłogowej na powierzchni 36 m²

- Wymiana grzejników c.o.

REMONT SALI STOŁÓWKOWEJ – SALA NR 30 i KORYTARZYKA – 71 m²

- Malowanie ścian i sufitów

- Wymiana starego oświetlenia sufitowego

- Przygotowanie do montażu nawierzchni podłogowej na pow. 71 m²

- Wymiana grzejników c.o.

Część 2 Wykonanie prac adaptacyjnych w celu przystosowania sal do świetlicy środowiskowej 
w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sobków

REMONT SALI ŚWIETLICY POWIERZCHNIA 72 m²

- Remont ścian i sufitów

REMONT SALI WYPOCZYNKOWEJ I SALI ZABAW

- Remont instalacji elektrycznej

- Wymiana stolarki drzwiowej

B. KORYTARZ

- Prace malarsko konserwatorskie

- Wymiana grzejników c.o.

- Wymiana drzwi wejściowych

C. REMONT MAGAZYNKU

- Remont ścian i sufitu

REMONT KUCHNI 24 m2

- Malowanie ścian i sufitu

- Wymiana starego bojlera na ciepłą wodę

- Wymiana nawierzchni w kuchni  24m 2 położenie płytek na ścianę. na pow. 50 m

REMONT ŁAZIENKI

- Zakup akcesoriów łazienkowych

Część 3 Wymiana wykładzin w salach przeznaczonych na świetlice środowiskowe w Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach i Szkole Podstawowej w Sobkowie

REMONT SALI WYPOCZYNKOWEJ I SALI ZABAW

- Położenie wykładziny

MONTAŻ WYKŁADZINY OBIEKTOWEJ PCV W SALI LEKCYJNEJ NR 4 – 38 M²

- Montaż nawierzchni podłogowej na pow. 36 m. kw. -6,30mx5,70m

MONTAŻ WYKŁADZINY OBIEKTOWEJ PCV W  STOŁÓWCE (SALA NR 30) i KORYTARZYKU – 71m²

- Montaż nawierzchni podłogowej na pow. 71 m²- 2 pomieszczenia

Jeżeli dokumentacja projektowa lub przedmiar robót wskazywałyby  w  odniesieniu  do  niektórych  materiałów  lub  urządzeń  znaki  towarowe,  patenty  lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza  oferowanie  materiałów  lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub  urządzenia  pochodzące  od  konkretnych  producentów  stanowią  wyłącznie  wzorzec  jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie  wymagania  dotyczące  materiałów  lub  urządzeń  zawarte  w  ogólnie  dostępnych  źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie  przykładowymi  nazwami  producenta  ma  jedynie  na  celu  doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego  w  stosunku  do  określonego  rozwiązania.  Posługiwanie  się  nazwami producentów/produktów  ma  wyłącznie  charakter  przykładowy.  Zamawiający,  wskazując  oznaczenie konkretnego   producenta   (dostawcy)   lub   konkretny   produkt   przy   opisie   przedmiotu  zamówienia, dopuszcza  jednocześnie  produkty  równoważne o  parametrach  jakościowych  i  cechach  użytkowych co  najmniej  na  poziomie  parametrów  wskazanego  produktu,  uznając  tym  samym  każdy  produkt o  wskazanych  lub  lepszych  parametrach.  W  takiej  sytuacji  Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,  uwiarygadniających  te  materiały  lub  urządzenia.  Ciężar  udowodnienia  równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Integralną część zamówienia stanowi zapewnienie przez Wykonawcę dostaw materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 31.08.2020r.

IV.  Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru, 
z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą (wymagane przy podpisaniu umowy z wykonawcą).

Na spełnienie w/w warunków Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania znajdującego się w formularzu ofertowym.

2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do zapytania.

V. Kryteria wyboru oferty i oceny ofert

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla każdej części osobno następującymi kryteriami:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto całości zamówienia (C) | 60 % | 60 pkt |
| 2 | Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót (R) | 30% | 30 pkt |
| 3 | Aspekty społeczne- zatrudnienie osoby bezrobotnej do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (As). | 10% | 10 pkt |

A. Kryterium „cena brutto całości zamówienia” (dalej: C) w PLN

•	Cena oferty to cena brutto.

•	Podatek VAT.

a) znaczenie kryterium – 60%

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”

LC = (Cmin/C) x 60

Gdzie:

LC – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

C – cena w ofercie ocenianej

Cmin – najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu

Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 60%

B. Kryterium „Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu  końcowego odbioru robót” (dalej: R) w miesiącach:

a) znaczenie kryterium – 30%

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu odbioru robót/dostawy i montażu”

LOG = (OG/OGmax) x 30

Gdzie:

LOG – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót/dostawy i montażu” ocenianej oferty

OG – Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
w ofercie ocenianej

OG max – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu oferty.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 60 miesięcy.

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego w opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert do oceny zastanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, czyli 60 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

C. Zasady oceny ofert wg kryterium Aspekty społeczne- zatrudnienie osoby bezrobotnej do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (As)

Za zadeklarowanie zatrudniania osoby bezrobotnej do wykonywania czynności w ramach zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca otrzyma 10 pkt.

Brak w/w deklaracji – 0 pkt.

Uwaga:

Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie.

Wykonawca zobowiązuje się:

- zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej (pracownik fizyczny bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych) z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)

- zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.

- W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie  o braku  ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a). 
w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony

- w przypadku nie wywiązania się  z obowiązku  zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30 tys. zł z zastrzeżeniem zasad opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

- w przypadku gdy Wykonawcą  jest  osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

Łączną liczbę punktów w wymienionych powyżej kryteriach, Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:

Łączna ilość punktów = C + R + As

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w ww. kryteriach oceny wynosi: 100,00 punktów

Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Oznacza to, że Wykonawca, który wstępnie przedłożył najkorzystniejszą ofertę 
i uzyskuje najwyższą punktację  zostanie wezwany przed rozstrzygnięcie postępowania do:

- przedłożenia kosztorysu ofertowego.

VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Wykonawca składa:

- ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

- oświadczenie o braku powiazań (zał. nr 2 do Zapytania),

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. 
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem).

Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na każdą część.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2020r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierem.

6. Koperta powinna być opisana w sposób pokazany poniżej:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE ul. Rzeczna 8, 28-305 Sobków Kopertę należy oznakować napisem o treści: Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” Nie otwierać do dnia 20 lipca 2020r. do godz. 8:30

Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko te oferty, które mu fizycznie wpłynęły  do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie.

1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.

5. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

6. Jeśli   w   dokumentach   składających   się   na   opis   przedmiotu   zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający  w odniesieniu do wskazanych wprost 
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych   lub   jakichkolwiek   innych), identyfikujących   pośrednio   lub bezpośrednio towar bądź produkt  dopuszcza   rozwiązania   równoważne zgodne 
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się   parametrami   nie   gorszymi   od   wymaganych, 
znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach   zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

7. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;.

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt budowlany. Zmiana technologii robót wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji/przedmiarze robót w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

3) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

4) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 3) następuje w oparciu o średnie ceny 
z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni handlujących tymi materiałami.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania

2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej/przedmiarze robót,

3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane

4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o uzgodnienia między stronami.

3. Zmiana terminu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót/dostawę i montaż, tj.:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zakazami, obostrzeniami wynikającymi z ogłoszenia epidemii COVID -19 lub innej), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji (opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót) o czas niezbędny do ich usunięcia;

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

d) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót.

4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:

a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);

c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

VIII Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania robót budowlanych będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu lub osobie, wskazanej przez Zamawiającego. Istnieje możliwość płatności częściowych po dokonaniu odbiorów częściowych.

IX. Termin realizacji

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy (planowany termin podpisania to końcówka lipca 2020r.) do 31.08.2020r.

X. Informacje dodatkowe

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. Zamawiający zawrze na każdą część osobną umowę.

2 Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Monika Goliat tel. 508 723 755, e-mail: m.goliat@op.pl

Przy czym pytania można zadawać w terminie do dnia 13.07.2020r.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sobkowie z siedzibą: ul. Rzeczna 8, 28-305 Sobków

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: przez e-mail: iod@czi24.pl, tel. 512666944

3) Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia  będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych z realizacją zamówienia

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania zamówienia lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed wykonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu wykonywania zamówienia,

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, 
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Opracowała: Monika Goliat				Zatwierdziła:

…………………………………………

Kierownik GOPS

Załączniki:

1 Formularz ofertowy

2 Oświadczenie o braku powiązań

3 Wzór umowy

4 Przedmiar robót